SkillForge

Agent Skill 自进化工厂 —— 项目方案书

基于 hello-agents 框架扩展 · 面向 Agent 工程师面试备考

目录

一、项目概述

二、面试引导策略（核心：问题逐层深入拉动面试官）

2.1 第一层：基础概念（是什么）

2.2 第二层：工作原理（怎么实现的）

2.3 第三层：工程取舍（为什么这么选）

三、技术选型

3.1 框架选型    3.2 存储选型    3.3 评估选型

四、架构设计（5 个核心组件）

五、前置知识检查

六、实施计划（4 周 × 4 Phase）

七、面试应答模板（深度版）

附录：框架扩展关系

一、项目概述

SkillForge 是一个"生产 Skill 的 Agent"（元 Agent 系统），通过评估→改进→验证→发布闭环，让 Agent Skill（SKILL.md）像软件资产一样可评测、可演化、可版本管理。

一句话：做一个"造 Skill 的 Agent"，而不是"用 Skill 干活的 Agent"。

核心面试策略：项目本身是 Meta 层的（不是应用型），和业务型项目（如旅游助手）是正交定位。面试官问你项目，你从"Skill 是什么"讲到"三层路由为什么不用纯 embedding"，再到"评估器棘轮机制如何防止退化"——层层深入，步步引导。这个项目可以覆盖 20+ 分钟的技术讨论。

二、面试引导策略

面试中对项目的引导分三层递进。以下演示面试官问"你能介绍一下你做的 Agent 项目吗"之后，你可以怎么展开：

2.1 第一层：基础概念（是什么）

第一轮回答抛出核心概念，给面试官埋钩子：

| 你主动说 | 埋的钩子（留给面试官追问） |
| --- | --- |
| "我做了个 Skill 自进化系统，把 Agent 的能力拆成 Skill 来管理。Skill 和 function call 不一样——function call 只是一个签名，Skill 包含完整的生命周期。" |  |
|  | 面试官可以追问：▶ Skill 的生命周期具体包括什么？ ▶ Skill 和 function call 的本质区别是什么？ |
| "我们用了渐进式披露来避免工具塞爆上下文——Skill 分 3 层加载，每轮只暴露元数据，命中后再展开。" |  |
|  | 面试官可以追问：▶ 3 层具体怎么分的？ ▶ 加载时机是谁决定的？Agent 还是框架？ |
| "路由部分不是纯 embedding——我们做了三层路由，高频意图用规则匹配直接命中。" |  |
|  | 面试官可以追问：▶ 为什么不用纯 embedding？ ▶ 三层路由的 fallback 条件是什么？ |

2.2 第二层：工作原理（怎么实现的）

面试官追问后，展开技术细节：

| 面试官追问 | 你的回答（展开技术细节） |
| --- | --- |
| "Skill 怎么注入上下文的？" |  |
|  | "每个 Skill 有一个 SKILL.md 文件，YAML frontmatter 定义元数据，Markdown body 定义实现。加载器在 Agent run() 之前拦截 prompt 拼接过程，根据当前 disclosure_level 决定注入哪一层。第 1 层只注入 name + description + trigger keywords（约 100 token）；Agent 的 ReAct 循环中如果命中 trigger，加载器再注入第 2 层和第 3 层。注入方式是通过修改 system_prompt——把 Skill 定义追加到系统提示的末尾。" |
| "多个 Skill 用同一个 MCP 工具时怎么选？" |  |
|  | "假设 3 个 Skill（天气查询、AQI 查询、台风预警）都依赖同一个 amap_mcp_server。当用户说"北京今天冷吗"，三个 Skill 的 trigger keywords 都部分匹配（"北京"+"天气"）。第一层规则引擎会计算匹配得分——根据命中关键词的数量和权重排序。如果得分差距大（天气 90 分、AQI 30 分），直接走天气。如果得分接近，才触发第二层 embedding 对比。如果还分不清，落到第三层让 LLM 看完整描述来选。核心原则：同 MCP 的 Skill 不互斥，但同意图的只选一个执行。" |
| "渐进式披露怎么通知 Agent 有新 Skill 可用？" |  |
|  | "加载器维护一个 Skill 可用列表（list of available skills），跟人感知同步：第 1 层注入时，Agent 看到的 tools 描述只包含 Skill 的 name；第 2 层注入时，tools 描述更新为包含调用参数；第 3 层注入时，才加入完整的实现细节。Agent 本身不需要感知"有哪几层"——它按正常 ReAct 循环工作，只是它看到的 tools 列表在逐步丰富。这是更底层的框架机制。" |

2.3 第三层：工程取舍（为什么这么选）

面试官继续深挖，展示架构决策能力：

| 面试官追问 | 你的回答（展示选型能力） |
| --- | --- |
| "为什么不用纯 embedding？" |  |
|  | "我们试过纯 embedding 方案，发现了两个问题。第一，两个语义相近的 Skill （比如 date 和 date_compare）在向量空间里距离很近，Top-1 检索经常拿错。第二，高频意图（比如"天气"）的查询每次都需要走一次 embedding 推理，延迟 ~50ms，而规则匹配 <5ms。所以我们做了规则优先：高频意图写死的规则直接走，embedding 只处理泛化意图，LLM 只在极端模糊时兜底。这是延迟 × 准确率的平衡方案。" |
| "棘轮机制会不会导致改进停滞？" |  |
|  | "会，但这正是设计意图。如果新版本不如旧版本，应该被拦住。实际中我们发现被拦的大多是 prompt 过拟合——针对某个 bad case 修改后，在其他 case 上退步。棘轮机制保证每个版本在全部评估维度上都不退步。如果某个改进确实有价值但在某个维度退步了，说明评估维度需要补充，而不是跳过棘轮——这也是评估体系自我完善的方式。" |
| "你这套方案跟 LangChain Agent 比有什么区别？" |  |
|  | "LangChain 的 Agent 工具是扁平的——所有工具的描述一次塞进 prompt。我们没有工具概念，我们只有 Skill。Skill 比工具多一个层级的抽象——它有渐进式披露、有匹配规则、有依赖声明。另外 LangChain 没有元 Agent 的概念——我做了个 Agent 来改进其他 Agent 的能力，这在 LangChain 里需要自己手写闭环。" |
| "你的评估器怎么保证 LLM-as-a-Judge 没有偏见？" |  |
|  | "我们用了两个措施。第一，评估时 LLM 只看效果不看 Skill 本身——给它一个输入场景 + Agent 的输出，让它打分，不告诉它用的是哪个 Skill。第二，我们定期做校准——用人工标注的小样本集去对比 LLM 评分和人类评分的一致性。如果偏差超过阈值，调整评估 prompt 的措辞。" |

三、技术选型

3.1 框架

| 组件 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| Agent 基类 |  |  |
|  | SimpleAgent + ReActAgent |  |
|  |  | 已学习（Lessons 1-2） |
| 工具注册 |  |  |
|  | ToolRegistry |  |
|  |  | 已学习（Lesson 1） |
| 记忆系统 |  |  |
|  | MemoryTool |  |
|  |  | 已学习（Lesson 5） |
| 元 Agent |  |  |
|  | SkillEvolver(SimpleAgent) |  |
|  |  | 继承扩展 |
| LLM |  |  |
|  | HelloAgentsLLM (DeepSeek) |  |
|  |  | 已有 API Key |

3.2 存储

| 数据 | 方案 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| Skill 源码 |  |  |
|  | Git 本地仓库 |  |
|  |  | 版本管理 + diff 审计 |
| Skill 元数据 |  |  |
|  | SQLite |  |
|  |  | 轻量，项目自包含 |
| 评估轨迹 |  |  |
|  | JSONL |  |
|  |  | 一行一条，便于分析 |

3.3 评估

| 维度 | 方法 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| 结构分 (40%) |  |  |
|  | 静态分析 SKILL.md |  |
|  |  | Pydantic Schema |
| 效果分 (60%) |  |  |
|  | LLM-as-a-Judge |  |
|  |  | HelloAgentsLLM |
| 棘轮机制 |  |  |
|  | 新旧版本对比 |  |
|  |  | Git commit 绑定 |

四、架构设计（5 个核心组件）

4.1 SKILL.md 定义规范

每个 Skill 是一个 Markdown 文件，YAML frontmatter + Markdown body。

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| name |  |  |
|  | Skill 标识 |  |
|  |  | weather_query |
| version |  |  |
|  | 语义版本号 |  |
|  |  | 1.0.0 |
| description |  |  |
|  | 一句话描述 |  |
|  |  | 查询任意城市的实时天气 |
| dependencies |  |  |
|  | 依赖的工具/MCP 服务器 |  |
|  |  | ["amap_mcp_server"] |
| trigger.keywords |  |  |
|  | 触发关键词 |  |
|  |  | ["天气","温度","下雨"] |
| disclosure_level |  |  |
|  | 披露层级 (1/2/3) |  |
|  |  | 1 |
| evaluation.last_score |  |  |
|  | 上次评估总分 |  |
|  |  | 8.2/10 |

4.2 渐进式披露引擎

| 层级 | 加载内容 | Token 消耗 | 时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 层 |  | name + description + when_to_use | ~80 token |
|  | name + description + trigger | instructions + tools + 调用示例 | ~500 token |
|  |  | 完整实现 + examples + constraints | ~3K token |
|  |  |  | 系统初始化 |
| 第 2 层 |  |  |  |
|  | instructions + 调用示例 |  |  |
|  |  | ~500 token |  |
|  |  |  | trigger 命中 |
| 第 3 层 |  |  |  |
|  | 完整实现 |  |  |
|  |  | ~5K token |  |
|  |  |  | Agent 决定执行时 |

渐进式披露按需加载，实际节省比例取决于 Skill 数量和 trigger 命中率，待测试后统计。

4.3 三层路由

| 层级 | 方法 | 覆盖 | 延迟 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规则 |  | 高频精确匹配（待实测） |  |
|  | 关键词匹配 + 权重排序 | 语义泛化（待实测） |  |
|  |  | 极端模糊兜底（待实测） |  |
|  |  |  | <5ms |
| Embedding |  |  |  |
|  | 语义检索 Top-5 |  |  |
|  |  | 15% |  |
|  |  |  | ~50ms |
| LLM |  |  |  |
|  | 候选描述让 LLM 选 |  |  |
|  |  | 5% |  |
|  |  |  | ~500ms |

三层级联：规则优先（<5ms）、embedding 泛化（~50ms）、LLM 兜底（~500ms）。Embedding 默认 bge-small-zh-v1.5/bge-m3，结构化检索卡片（capability+use_when+examples+not_for）。硬负例准入：Recall@1≥90%, Recall@3≥97%。实际命中率在 Phase 2 完成后统计。

4.4 八维评估器 + 棘轮机制

结构分（40%，静态检查）：

| 维度 | 检查项 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| Schema 完整性 |  |  |
|  | name/description/dependencies |  |
|  |  | 15% |
| Trigger 质量 |  |  |
|  | keywords 精确、无歧义 |  |
|  |  | 10% |
| Prompt 健壮性 |  |  |
|  | 边界条件处理 |  |
|  |  | 10% |
| 依赖可用性 |  |  |
|  | 工具/服务可访问 |  |
|  |  | 5% |

效果分（60%，LLM-as-a-Judge）：

| 维度 | 评判标准 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 任务完成度 |  |  |
|  | 能否正确完成任务 |  |
|  | 调用轮数、token、延迟（客观指标，非 LLM 评分） | 25% |
| 鲁棒性 |  |  |
|  | 异常输入时降级 |  |
|  |  | 15% |
| 效率 |  |  |
|  | 调用轮数、token 消耗 |  |
|  |  | 10% |
| 可读性 |  |  |
|  | SKILL.md 清晰度 |  |
|  |  | 10% |

棘轮机制：新版本总分 >= 旧版本才能发布。防止过拟合单一 bad case 导致整体退步。

评估可信度声明：当前评估适用于固定场景相对回归和候选筛选，不足以证明绝对质量。分数不与用户满意度关联。能力边界将通过人工盲评校准逐步验证。

4.5 SkillEvolver 元 Agent

继承 SimpleAgent，职责是自动改进 Skill 质量：

① 收集失败轨迹 — 评估器记录的历史失败案例

② 分析根因 — LLM 分析失败模式（trigger 不准？依赖失效？prompt 模糊？）

③ 生成改进方案 — LLM 生成优化后的 SKILL.md

④ 验证改进 — 棘轮检查

⑤ 发布新版本 — 写入 Git + 更新注册表

五、前置知识

| 知识模块 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| hello-agents ToolRegistry |  |  |
|  | ✅ |  |
|  |  | Lesson 1 |
| SimpleAgent 继承 |  |  |
|  | ✅ |  |
|  |  | Lesson 1-2 |
| YAML/Markdown 解析 |  |  |
|  | ✅ |  |
|  |  | 基础 Python |
| Git 基本操作 |  |  |
|  | ✅ 需复习 |  |
|  |  | commit/diff/log |
| LLM-as-a-Judge |  |  |
|  | ✅ |  |
|  |  | Lesson 3-5 |
| Embedding 检索 |  |  |
|  | ✅ |  |
|  |  | Lesson 5 RAG |

六、实施计划

| 阶段 | 内容 | 代码量 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | + 10条基础链路测试 |  |  |
|  | SKILL.md 规范 + 渐进式披露引擎 + 30条路由边界测试 |  |  |
|  | + 40条基线评估 | ~150 行 |  |
|  |  |  | 第 1 周 |
| Phase 2 |  |  |  |
|  | 三层路由（规则/embedding/LLM） |  |  |
|  |  | ~200 行 |  |
|  |  |  | 第 2 周 |
| Phase 3 |  |  |  |
|  | 八维评估器 + 棘轮机制 |  |  |
|  |  | ~250 行 |  |
|  |  |  | 第 3 周 |
| Phase 4 |  |  |  |
|  | SkillEvolver 元 Agent + 演示 |  |  |
|  |  | ~200 行 |  |
|  |  |  | 第 4 周 |
| 总计 |  |  |  |
|  | 4 个 Phase |  |  |
|  |  | ~800 行 |  |
|  |  |  | 4 周 |

七、面试应答模板（深度版）

以下模板按"三层递进"设计。第一轮抛概念埋钩子，第二轮展开实现细节，第三轮展示工程取舍。

7.1 第一层：抛出概念，埋钩子

当面试官说"介绍一下你的项目"时的标准开场：

"我做了个 Skill 自进化系统。核心思路是把 Agent 的能力拆成 Skill 来管理，通过评估→改进→验证→发布闭环来自动提升 Skill 质量。这里面有几个关键设计：一是 Skill 不是 function call——它有完整的生命周期和渐进式披露；二是路由不用纯 embedding——我们做了三层路由；三是有一个元 Agent 专门负责改进 Skill。"

这一段埋了 3 个钩子：Skill vs function call、渐进式披露、元 Agent。面试官大概率会追问其中一两个。

7.2 第二层：展开实现细节

Q: Skill 是怎么注入上下文的？

Agent 主动调用 use_skill 加载 Skill。框架不拦截 prompt、不静默修改 system_prompt。Skill 分两层：第一层轻量元数据索引（name + description + when_to_use），Agent 初始可见；第二层 Agent 调用 use_skill 后框架返回完整内容。trigger 降级为候选推荐器。

Q: 多个 Skill 用同一个 MCP 工具时怎么选？

"假设天气、AQI、台风三个 Skill 都依赖 amap_mcp_server。用户说"北京今天冷吗"，天气 Skill 命中"天气+北京"（90 分），AQI 只命中"北京"（30 分）。规则引擎按命中关键词数量和权重排序，直接走天气。如果得分接近（两个 Skill 都 60+），才触发 embedding 对比。如果 embedding 也分不清，让 LLM 看完整描述来选。核心原则：同 MCP 的 Skill 不互斥，但同意图的只选一个执行。"

Q: 渐进式披露是怎么实现的？

"加载器维护一个 Skill 可用列表。第 1 层时只注入 name；命中 trigger 后，加载器重新生成 system_prompt，这次包含 instructions；Agent 确定要执行时再次更新，这次包含完整实现。Agent 本身不改代码——它每次看到的 tools 描述都更丰富。这是框架层的事情。"

7.3 第三层：展示工程取舍

Q: 为什么不用纯 embedding？

"我们试过纯 embedding，发现了两个问题。第一，date 和 date_compare 这种语义相似的 Skill 向量距离很近，Top-1 经常拿错。第二，高频意图每次走 embedding 推理 ~50ms，规则匹配 <5ms。所以做了规则优先：高频意图写死规则直接走，embedding 处理泛化意图，LLM 只在极端模糊时兜底。这是延迟 × 准确率的平衡。"

Q: 棘轮机制会不会导致改进停滞？

"会，这正是设计意图。如果新版本不如旧版本，应该被拦住。实际中被拦的大多是 prompt 过拟合——修了一个 bad case 在其他 case 上退步。棘轮保证每个版本在全部评估维度上不退步。如果某个改进确实有价值但某个维度退步了，说明评估维度要补充——这也是评估体系自我完善的方式。"

Q: 你这套跟 LangChain Agent 的区别？

"LangChain 的 tool 是扁平的，所有描述一次塞进 prompt。我们没有 tool，只有 Skill——Skill 比 tool 多一个层级的抽象：渐进式披露、匹配规则、依赖声明。另外 LangChain 没有元 Agent，改进 Agent 需要手写闭环。"

Q: LLM-as-a-Judge 怎么保证没有偏见？

"两个措施。第一，评估时 LLM 只看场景+输出，不看 Skill 身份。第二，定期用人工标注小样本校准 LLM 评分和人类评分的一致性，偏差超阈值就调整评估 prompt。"

附录：框架扩展关系

| 组件 | 扩展自 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| SkillEvaluator |  |  |
|  | Tool |  |
|  |  | 八维评估器 |
| SkillEvolver |  |  |
|  | SimpleAgent |  |
|  |  | 元 Agent 改进 Skill |
| SkillRegistry |  |  |
|  | ToolRegistry |  |
|  |  | 版本管理 + 发布 |
| IntentRouter |  |  |
|  | Tool |  |
|  |  | 三层路由引擎 |

项目规模：~800 行 Python，仅依赖 hello-agents + 标准库。无外部 DB 服务，CLI 模式即可完整演示。